# 上下文处理模块阶段拆解计划

AI 仓库级代码评审系统 · Python 上下文模块 · 工程交付版

生成日期：2026-05-30

# 一、文档目标

本文将上下文处理模块从 0 开始拆解为多个阶段。每个阶段都对应一个可验收的小目标，每个任务都包含任务说明、可见产物、验收标准和建议 Jira 类型，便于工程师按周期开发，也便于老师查看阶段性成果。

# 二、模块边界

输入：用户上传或指定的 Python 仓库。

处理：仓库扫描、AST 解析、代码索引、调用关系、路由入口、任务生成、工具接口、覆盖率追踪。

输出：repo_summary、review_tasks、task_card、上下文工具查询结果、coverage_report。

不负责：最终漏洞判断、最终评审报告、多 Agent 调度策略、前端展示、完整 MCP Server。

# 三、核心原则

先做代码图谱底座，再做评审任务层。

第一版只面向 Python，使用 Python ast 作为核心解析方式。

任务生成和任务分发第一版不依赖 LLM；LLM 只负责具体代码评审判断。

每个阶段都必须有可运行、可展示、可测试的交付结果。

# 四、阶段总览

| 阶段 | 阶段名称 | 可验收目标 |
| --- | --- | --- |
| 阶段 0 | 工程骨架搭建 | 项目能启动，pytest 能运行，目录职责清楚。 |
| 阶段 1 | 仓库输入与文件扫描 | 能读取仓库，过滤无关目录，并扫描有效 Python 文件。 |
| 阶段 2 | Python AST 符号解析 | 能抽取函数、类、方法、import、decorator、签名和行号。 |
| 阶段 3 | SQLite 索引存储 | 能生成 code_files、code_nodes、code_edges，并按 repo_id 隔离。 |
| 阶段 4 | 调用关系与路由识别 | 能识别 FastAPI / Flask 入口点和基础调用关系。 |
| 阶段 5 | 上下文工具接口 | Agent 能通过工具查询符号、源码、文件片段和调用链。 |
| 阶段 6 | 评审任务生成 | 能生成 repo_summary、review_tasks、task_card 和 related_context。 |
| 阶段 7 | 覆盖率追踪与整体验收 | 能记录上下文使用情况，输出 coverage_report，完成端到端验收。 |

# 五、阶段任务拆解

## 阶段 0：工程骨架搭建

| 编号/任务 | 任务说明 | 可见产物 | 验收标准 | Jira 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.1 创建模块目录结构 | 创建 repo_context 包、tests 目录和基础 __init__.py。 | 可 import 的包结构；职责清晰的目录。 | pytest 能发现测试目录；模块可被正常导入。 | Task |
| 0.2 创建基础配置文件 | 准备 requirements.txt 或 pyproject.toml，明确 FastAPI、pytest、pydantic 等第一版依赖。 | 依赖文件；基础启动配置。 | 能安装依赖；能运行 pytest；能启动空 FastAPI 服务。 | Task |
| 0.3 准备 sample Python 仓库 | 构造用于验证的 FastAPI 小仓库，包含 api、service、repository、config、tests。 | sample_repo 测试仓库。 | 至少包含一个 POST /login、一条 service→repository 调用链、一个 config.py。 | Task |

## 阶段 1：仓库输入与文件扫描

| 编号/任务 | 任务说明 | 可见产物 | 验收标准 | Jira 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 实现本地仓库读取 | 支持传入本地 repo_path，并校验路径存在性。 | ingest/repo_loader.py。 | 合法路径能读取；非法路径返回明确错误。 | Task |
| 1.2 实现 zip 安全解压 | 支持 zip 输入，解压时防止 ../../evil.py 等路径穿越。 | ingest/zip_loader.py。 | 正常 zip 能解压；恶意路径被拒绝或跳过。 | Task |
| 1.3 实现文件过滤器 | 跳过 .git、.venv、venv、__pycache__、dist、build、site-packages、node_modules。 | ingest/file_filter.py。 | 无关目录不进入扫描；正常 app/*.py 会被扫描。 | Task |
| 1.4 实现文件扫描器 | 扫描仓库文件并识别 source、test、config、other。 | ingest/file_scanner.py；CodeFile 列表。 | 能列出 .py 文件；识别 tests/test_xxx.py；识别 config.py / settings.py；统计 line_count。 | Story |

## 阶段 2：Python AST 符号解析

| 编号/任务 | 任务说明 | 可见产物 | 验收标准 | Jira 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 实现 AST 解析入口 | 读取 Python 源码并调用 ast.parse()；解析失败不影响整个仓库。 | parser/ast_parser.py。 | 合法文件能解析；语法错误文件记录错误并继续。 | Task |
| 2.2 抽取函数、类、方法 | 从 AST 抽取 module、class、function、method。 | CodeNode 列表。 | 能识别 login、UserService、UserService.authenticate，并记录行号。 | Story |
| 2.3 抽取函数签名 | 生成函数 / 方法签名，支持 async def。 | CodeNode.signature。 | 普通函数、类方法、异步函数签名正确。 | Task |
| 2.4 抽取 import 信息 | 解析 import x、from x import y 等导入关系。 | ImportInfo 或 imports 类型 CodeEdge。 | 能记录模块名、导入符号、所在文件和行号。 | Task |
| 2.5 抽取 decorator 信息 | 保存普通装饰器和 router.post / app.route 等路由装饰器。 | CodeNode.decorators。 | 能保存 router.post("/login")、app.route("/xxx")。 | Task |

## 阶段 3：SQLite 索引存储

| 编号/任务 | 任务说明 | 可见产物 | 验收标准 | Jira 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 设计数据库 schema | 设计 code_files、code_nodes、code_edges、review_tasks、context_usage。 | store/schema.sql。 | 能初始化 SQLite；表包含 repo_id；支持仓库隔离。 | Story |
| 3.2 实现数据模型 | 定义 CodeFile、CodeNode、CodeEdge、ReviewTask、ContextUsage。 | store/models.py。 | 字段与 schema 对齐；能转 dict / JSON。 | Task |
| 3.3 实现 SQLiteStore | 封装插入和查询能力。 | store/sqlite_store.py。 | 能插入 files / nodes / edges；能按 repo_id 和 node_id 查询。 | Story |
| 3.4 实现 IndexBuilder | 串联文件扫描、AST 解析和数据库写入。 | index/index_builder.py。 | 输入 repo_id + repo_path 后生成 context_index.sqlite；错误不中断。 | Story |

## 阶段 4：调用关系与路由识别

| 编号/任务 | 任务说明 | 可见产物 | 验收标准 | Jira 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 抽取基础调用关系 | 识别 authenticate()、service.authenticate()、UserService().authenticate() 等调用。 | calls 类型 CodeEdge 或 unresolved call 记录。 | 同文件调用能识别；无法精确解析时保留原始调用名。 | Story |
| 4.2 实现 import + 名称解析基础版 | 结合 import 信息，把调用名尽量映射到真实 CodeNode。 | parser/import_parser.py；parser/call_parser.py。 | 能处理常见 from-import；类实例直接调用尽量解析；无法解析不报错。 | Story |
| 4.3 识别 FastAPI 路由 | 识别 @router.get/post、@app.get/post，并关联 handler。 | route 类型 CodeNode；maps_to 类型 CodeEdge。 | 能识别 method、path、handler。 | Story |
| 4.4 识别 Flask 路由 | 识别 @app.route("/login", methods=["POST"])。 | Flask route 节点与 route→handler 关系。 | 能识别 path、methods、handler。 | Task |

## 阶段 5：上下文工具接口

| 编号/任务 | 任务说明 | 可见产物 | 验收标准 | Jira 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 实现 search_symbol | 按关键字搜索函数、类、方法、路由。 | tools/symbol_tools.py。 | 搜索 login 返回函数节点；结果包含 node_id、type、name、qualified_name、file_path、行号。 | Story |
| 5.2 实现 get_node_detail | 根据 node_id 获取节点详情和源码。 | tools/context_tools.py。 | include_source=true 返回源码；false 不返回源码。 | Story |
| 5.3 实现 get_file_snippet | 根据文件路径和行号读取源码片段。 | tools/file_tools.py。 | 能读取指定行；不能读取仓库外路径；行号非法返回错误。 | Story |
| 5.4 实现 get_callees / get_callers | 查询当前函数的被调用方和调用方。 | tools/graph_tools.py。 | login 的 callees 包含 authenticate；authenticate 的 callers 包含 login；depth/limit 生效。 | Story |
| 5.5 实现 trace_call_chain | 查询两个节点之间是否存在调用路径。 | tools/graph_tools.py。 | login→find_by_username 可返回路径；不存在时 found=false；max_depth 生效。 | Task |
| 5.6 实现 explore_related_symbols | 围绕一个节点返回附近节点、边和可选源码。 | tools/context_tools.py。 | 输入 login，返回 login、authenticate、find_by_username 及 calls 边。 | Task |

## 阶段 6：评审任务生成

| 编号/任务 | 任务说明 | 可见产物 | 验收标准 | Jira 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1 生成 repo_summary | 生成仓库摘要：framework、python_files、entrypoints、test_files、config_files、main_packages。 | task/task_generator.py；repo_summary JSON。 | 能识别 FastAPI / Flask；能统计文件、入口点和测试文件数量。 | Story |
| 6.2 生成 entrypoint_review 任务 | 每个 API 入口生成一个评审任务。 | review_tasks 表；task_card。 | 每个 route 至少一个任务；包含 target、seed_node_id、priority、review_focus。 | Story |
| 6.3 生成 config_review 任务 | 为 config.py、settings.py、database.py、security.py 等配置文件生成任务。 | config_review 任务。 | priority 默认为 high；review_focus 包含敏感信息、DEBUG、CORS、数据库配置。 | Task |
| 6.4 生成 module_review 任务 | 按 services、repositories、utils、models、schemas、core 等目录生成模块任务。 | module_review 任务。 | related_files 包含模块文件；review_focus 根据模块类型生成。 | Story |
| 6.5 实现 get_related_context(task_id) | 根据任务推荐应该查看的节点和文件，不默认返回大段源码。 | tools/context_tools.py。 | 返回 seed_node_id、recommended_nodes、related_files、reason。 | Story |

## 阶段 7：覆盖率追踪与整体验收

| 编号/任务 | 任务说明 | 可见产物 | 验收标准 | Jira 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.1 实现 context_usage 记录 | 记录工具调用访问过的节点、文件和任务。 | context_usage 表；自动记录逻辑。 | get_node_detail 记录 node_id；get_file_snippet 记录 file_path；get_related_context 记录 task_id。 | Task |
| 7.2 实现 get_coverage_report | 生成文件覆盖率、节点覆盖率、任务完成率、未覆盖列表。 | coverage_report JSON。 | 能统计总数/已覆盖数；列出未覆盖文件和入口点。 | Story |
| 7.3 生成 uncovered_file_review 任务 | 为未被任何任务覆盖的源码文件生成补充任务。 | uncovered_file_review 任务。 | 未覆盖文件能生成任务；已覆盖文件不重复生成。 | Task |
| 7.4 完成端到端测试 | 模拟真实流程：输入 sample_repo→构建索引→生成任务→查询工具→记录覆盖→输出报告。 | tests/test_e2e_context_pipeline.py。 | 整体流程一键运行；无异常中断；结果可展示。 | Test |

# 六、评审任务是什么

本文中的“任务”指系统生成给评审 Agent 的代码评审任务卡，不是工程师在 Jira 上领取的开发任务。它用于说明 Agent 当前要审什么、从哪个节点开始、重点关注哪些风险、需要关联哪些文件。

{
  "task_id": "task_route_login",
  "repo_id": "repo_001",
  "task_type": "entrypoint_review",
  "target": "POST /login",
  "seed_node_id": "node_app_api_auth_login",
  "priority": "high",
  "review_focus": ["输入校验", "身份认证", "密码校验", "Token 生成", "异常处理"],
  "status": "pending"
}

# 七、任务生成与 LLM 的关系

任务生成：由上下文模块根据索引和规则完成，不调用 LLM。

任务分发：由调度器根据 status 和 priority 分发，不属于上下文模块核心职责。

任务执行：由评审 Agent 调用上下文工具，并由 LLM 判断代码风险。

覆盖保障：规则负责结构覆盖和风险角度覆盖，LLM 负责具体问题判断。

# 八、ReviewTask 代码示例

from dataclasses import dataclass, field
from typing import List, Optional

@dataclass
class ReviewTask:
    """
    评审任务卡片。

    注意：
    这个任务不是开发任务，而是给评审 Agent 执行的代码评审任务。
    每个任务对应仓库中的一个评审目标，例如 API 入口、模块或配置文件。
    """

    task_id: str                 # 任务唯一 ID
    repo_id: str                 # 仓库 ID
    task_type: str               # entrypoint_review / module_review / config_review / uncovered_file_review
    target: str                  # 评审目标，例如 "POST /login" 或 "app/config.py"
    seed_node_id: Optional[str]  # 起始代码节点，例如 login 函数；配置文件任务可以为空
    priority: str                # high / medium / low
    review_focus: List[str]      # 本任务建议关注的评审角度
    related_files: List[str] = field(default_factory=list)  # 推荐关联文件
    status: str = "pending"      # pending / running / completed / failed

# 九、验收口径总结

阶段 1：我能找到代码。

阶段 2：我能理解代码结构。

阶段 3：我能存下代码图谱。

阶段 4：我能知道代码关系。

阶段 5：我能把图谱能力暴露给 Agent。

阶段 6：我能把仓库拆成评审任务。

阶段 7：我能证明哪些代码被覆盖。